بالاشارة إلى الإجتماع الدوري الخاص بفريق عمل إي - دوام  اليوم الأحد 29/ 6/ 2014 .. نود إفادتكم بالنتائج الخاصة بالعصف الذهنى الذي تم بالاجتماع ،،،

1. تم توضيح أهم الخطوات التي توصلنا بها فى بوابة إي دوام والتعديلات التي تمت بناء على النقاط التى واجهتنا:

* إمكانية ارسال بيانات المشتركين كبريد من خلال لوحة التحكم
* تعديلات ببيانات التسجيل الأساسية " إضافة رقم الجوال / معاق أم لا بالبيانات الأساسية "
* إعداد تقارير من خلال لوحة التحكم عن موظفين / شركات
* تحديد حساب خاص للإدارة بالبوابة يمكنه البحث لإمكانية البدء في تنفيذ خطوات التوفيق الإداري بين الشركات والموظفين

ولكن يوجد ملاحظة هامة فى هذه النقطة أنه بعد تنفيذ خطوات التنفيذ لابد من الاستعداد بالشق القانوني الذي يضمن حقوقنا في عملية التوظيف

* تنفيذ تقارير بصفحة الموظف / الشركة بالبوابة

1. اي تاسك وبدء تفعيله مع شركات كبرى هو أهم نقطة لإمكانية التعرف على آراء وملاحظات التعامل معه بأرض الواقع.
2. تمت المناقشة حول أهمية التعرف على أخر مستجدات اعتمادنا كمكتب توظيف لدى هدف " طاقات" ... وأنه لا يوجد أى نتائج وصلتنا الأيام السابقة من خلال السؤال عن تلك النقطة مع د.عبد الله العويرضي وأ.فهد
3. لابد من التعرف على الخطوات التي تمت مع شركة العثيم القابضة بالإجتماع الذي تم مع د. العويرضي
4. تمت المناقشة حول الخطة المقررة بشهر رمضان وأخر ما توصلنا لتنفيذه فى تهنئة رمضان بالبوابة والصفحات الاجتماعية "لوجو اي دوام ينفذ بجانبه تهنئة رمضان من خلال التصميم ورفعه ضرورى اليوم لظهور اى دوام ببرنامج تلفزيوني من خلال جمعية حركية " بقناة بداية " وستتم متابعة هذا البرنامج لإمكانية الاستفاده منه ذلك بعد ارسال د. العويرضي التفاصيل لنا كما أكد لنا على سكايب
5. استكمال البحث حول منافسين مشروع اي دوام مثل توشير وتجميع كافة البيانات عنه.
6. برنامج إي تاسك "جاري العمل على تنفيذ النقاط المتفق عليها لدخول موظفين الشركات من خارج إي دوام على البرنامج " + التقارير والإحصاءات

**From:** صالح يوسف [mailto:saleh@qvsite.com]   
**Sent:** Monday, June 23, 2014 12:29 AM  
**To:** 'منسق مشروع إي - دوام '  
**Cc:** info@qvsite.com; n.osman@qvsite.com; 'Nesma Elmarasy'; doaa.samy@qvsite.com; ahmed.badran@qvsite.com; khaled.kamara@qvsite.com; hadeer@qvsite.com  
**Subject:** RE: للاطلاع/ نتائج اول الاجتماعات الدورية لفريق عمل اي دوام

أذكر بأن المتابعة و الاهتمام من الجمهور سيكون للمحتوى المفيد حقيقة والجديد او المصاغ بشكل جديد ..

وهذا يحتاج بحث أكثر ومفاضلات كثيرة  وأفكر ذكية من الفريق  حتى نصل لأفضل المحتويات  التي يحتاجها الناس ( نبحث عن حاجة الناس ونشبعهم )

تم إدراج ملاحظاتي  أدناه ..