# E-Dawam

2014

نقاط أساسية بخطة إدارة مشروع إي – دوام

- الرؤية المستهدفة:

الوصول إلى تفعيل دور وأهداف المشروع مع أول 5000 مشترك

- مدة الخطة:

6 أشهر تبدأ من إنطلاق وتدشين المشروع

- الموارد البشرية:

فريق عمل المشروع. مسؤول إدارة محتوى البوابة وتجديد فكرته دورياً; 1. مسؤول إدارة ومتابعة الموظفين والشركات; 1 بالمرحلة الأولى. مسؤول الدعم الفني والتواصل مع العملاء; 1. مسؤول إدارة الحملة التسويقية; 2. محلل نظم مسؤول عن تقارير تقييمات المشروع; 1.

- آلية العمل

أولاً: إدارة البوابة:

- تحديث محتوى: - تحديث ومراجعة إسبوعية. - تحديث بانرات وصور أيقونات البوابة شهرياً. - إدارة العملية الوظيفية "شركات / موظفين" - التأكد من بيانات المشتركين - ارسال مقترحات خدمية (موظفين / وظائف) كلاً بحسب طبيعة احتياجه . - متابعة بريدية وتواصل دوري كل اسبوعين مع المشتركين - ارسال استبيان كل شهرين للمشتركين - ارسال استبيان شهري ثابت مع الموظفين الذين تم توظيفهم بالفعل من خلال البوابة - إدارة إي – تاسك: - متابعة اعداد الشركات المستخدمة - دعم فني : - استخدام نماذج ثابتة - تواصل دوري بين الفريق من خلال جروب على سكايب لنشر أفكار واستفسارات الزوار والمشتركين. - استحداث تقنيات جديدة لاستهداف فئات مختلفة: - استهداف فئات الصم والبكم / المرأة - متابعة مراحل برمجية لتنفيذ التقنيات ومتابعة استخدامها من المشتركين.

ثانياً: إدارة الحملة التسويقية:

- تحديث المسارات - تقارير - نشر ومتابعة - خطط دورية متجددة - ابتكار أفكار جديدة

ثالثاً: أرشفة ملفات وتقارير:

الأرشفة: - أرشيف أخر القوانين - أرشيف المنافسين - أرشيف اتفاقيات التعاون - أرشيف الأوراق الرسمية للموظفين "نسخ العقود بين طرفي العملية التوظيفية "

التقارير: - تقارير متابعة مع فريق عمل المشروع - تقارير إدارية بأهم إنجازات ومشكلات المشروع - تقارير مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف

رابعاً: تطوير مسارات:

- اتفاقيات تعاون مع مكاتب ومواقع توظيف أخرى - استقطاب رعاة وتنفيذ مزايا رعاة االمشروع - المشاركة بفعاليات المجتمع السعودي "مبادرات / ملتقيات / معارض رسمية / برامج دورية "

- وسائل مساندة لتنفيذ الخطة:

- برنامج استبيانات - برنامج تواصل - سكايب / Team Viewer / Drop box

- إلتزامات وضوابط بإدارة المشروع

- متابعة يومية لخطوات تنفيذ الخطة - اجتماع اسبوعي بفريق عمل المشروع لتحديث ومتابعة المسارات

- أهم المشكلات والحلول المقترحة:

المشكلات; الحلول المقترحة. عدم وجود خلفية سابقة عن اسم المشروع أو هدفه; - تكثيف حملات تسويقية دورية كل شهرين لنشر اسم المشروع على المدى البعيد بين كافة الفئات - تخصيص ميزانية ثابتة تصرف دورياً لإعلانات صفحات التواصل الإجتماعي.. الإجراءات القانونية لحماية حقوق المشروع عند توظيف كل فرد; - متابعة خطوات تنفيذ تعاقد مع مكتب قانوني خاص بالإجراءات القانونية للمشروع. - البدء في تفعيل خطوات التعاقد الإلكتروني بالبوابة بناء على خطوات قانونية سليمة. - متابعة الموظفين والشركات إدارياً من خلال التواصل الدورى لتجميع نسخ العقود التي تم تنفيذها بين الشركة والموظف.. قلة التفاعل مع البوابة; - تجديد افكار البوابة دورياً - تواصل دوري مع المشتركين لعدم ترك المجال لإهمال البوابة لديهم.. قلة عدد الفريق. قلة ترابط الفريق; - تنفيذ اجتماعات دورية للتعريف بأخر الخطوات التي توصل إليها كافة عناصر الفريق وجمع المقترحات والافكار الجديدة وارشفتها للبدء في دراستها..