## Slide 1
مشــروع
أين وصلنا؟

## Slide 2
مسارات عمل المشروع
مسار الجانب التقني للمشروع
مسار الإعتمادات والإتفاقيات
مسار خدمات المتابعة الإدارية
مسار الحملة التسويقية
مسار الأعمال المساندة لجمعية حركية

## Slide 3
البوابة الإلكترونية
برنامج إدارة المهام
E-Task
مسار الجانب التقني للمشروع
تم تنفيذ المرحلة الأولى من الجانب التقني للمشروع وجاري الآن عمل الخطة التطويرية له

## Slide 4
تم تصميم بوابة إي-دوام التفاعلية وهي الواجهة الرئيسية للمشروع لتكون هي حلقة الوصل بين الباحثين عن العمل والشركات، ولتدعيم تفاعل أسهل وأسرع، تم تفعيل عدة خطوات:
تزويد البوابة بالعديد من الخصائص مثل البحث المتقدم بتصنيفات متعددة / قائمة المفضلة للموظفين والشركات / خاصية الابلاغ عن مخالفات.
ربط البوابة ببرنامج إدارة المهام.
تهيئة البوابة للتوافق مع أبعاد الهواتف الذكية
علماً بأن بعض خواص البوابة غير مفعلة للمشتركين بصورة مؤقتة لحين إكتمال قاعدة بيانات لإمكانية ظهور نتائج بحث أكثر واقعية ومصداقية للشركات.
البوابة الإلكترونية
البوابة
تصميم لوحة تحكم متخصصة لإدارة البوابة، تمكن من إستخراج مجموعة متنوعة من التقارير التي تسهل على مدير البوابة التعامل مع المشروع ودراسة مدى نجاحه وتقدمه بسهولة.
لوحة التحكم

## Slide 5
شاشة لعرض المهام وتوضيح حالة كل مهمة (متوقفة/ متأخرة/ تنتهي اليوم).
إمكانية اضافة المهام والمشروعات.
إمكانية إضافة الشركة لموظفين غير مسجلين بالبوابة مع منحهم إمكانية تعديل البيانات الخاصة بهم.
خاصية الإشعارات.
إستخراج تقارير متنوعة.
يقدم البرنامج الحلول العملية لإدارة العمل عن بعد بين الموظفين والشركات من خلال آليات منظمة لمتابعة الأعمال.. ويتضمن البرنامج عدة خصائص مثل:
برنامج إدارة المهام E-Task

## Slide 6
خدمات Q-vision الإدارية
إدارة التوظيف
إدارة البوابة والدعم الفني
تحرص كيوفيجن على إدارة المشروع بشكل متكامل حرصاً على إستقراره ومن ثم نجاحه، وذلك من خلال،،،
مسار خدمات المتابعة الإدارية

## Slide 7
تحديث محتوى البوابة بشكل دوري (فيديوهات/ مقالات/ أخبار).
متابعة استفسارات العملاء من خلال وسائل التواصل المتاحة للمشروع.
متابعة المسجلين بالبوابة سواء موظفين أو شركات.
التأكد من صحة البيانات للمشتركين بالبوابة قبل تفعيل الحسابات.
تجهيز وإعداد أرشيف دوري بحالة البيانات الخاصة بالمشتركين في البوابة.
إدارة البوابة والدعم الفني
إدارة التوظيف
التوفيق الإداري بين الوظائف المطروحة والموظفين المسجلين.
إرسال بريد دوري للشركات بالموظفين المقترحين.
التواصل مع الشركات لإرسال بيانات الموظفين الذين تم إختيارهم.
إعداد أرشيف دوري للشركات التي تم التواصل معها، والموظفين الذين تم إقتراحهم للشركات.
إصدار تقارير وإحصاءات دورية.

## Slide 8
تجهيز ملفات مساعدة عن الهيئات المطلوب التواصل معها.
تفريغ وأرشفة البيانات المرسلة من مسؤولي جمعية حركية.
تجهيز ملفات وتصميمات تشرح فكرة المشروع لعرضها على مستفيدي الجمعية.
عقد إجتماعات سكايب ومراسلات بريدية للتعرف على مستجدات مسار التوظيف.
تصميم فيديوهات مناسبة لعرضها في اللقاءات والبرامج التلفزيونية التي تتحدث عن الجمعية ومشروع التوظيف التابع لها.
تفعيل الخطوات الإلكترونية للتسجيل في موقع طاقات بعد توقيع الإتفاقية للإستفادة من خدماته في مجال التوظيف.
مسار الأعمال المساندة لجمعية حركية

## Slide 9
تم إطلاق حملة تسويقية للمشروع، تتضمن:
إدارة صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة
(Facebook-Twitter-Google plus-YouTube)
نشر واشهار البوابة في محركات البحث العالمية.
نشر الأخبار الهامة الخاصة بالبوابة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي.
تسويق
مسار الحملة التسويقية

## Slide 10
248 اعجاب
389 متابع
13.535مشاهدة
1.124مشاهدة
أرقام وإحصاءات
أرقام وإحصاءات البوابة وصفحات التواصل الإجتماعي من فترة التدشين وحتى 3/ 2/ 1436
عدد الشركات المسجلة بالبوابة: 92شركة
عدد طالبي الوظائف المسجلين بالبوابة: 448موظف
عدد الشركات التي تم التواصل معها: 15 شركة
عدد الموظفين الذين تم اقتراحهم للتوظيف بالشركات: 142موظف

## Slide 11
تم إستخراج تصاريح رسمية للمشروع تختص بمجال التوظيف:
الحصول على رخصة وزارة العمل لمكتب حركية للتوظيف الأهلي رقم 388 لعام 1434هـ..
توقيع إتفاقية برنامج طاقات مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " بتاريخ 17-8-2014م.
مسار الإعتمادات والإتفاقيات
قمنا بخطوات فعلية للحصول على وكيل حصري للتوظيف مع مؤسسة «كافل» وسيتم إستكمال باقي الخطوات ضمن الخطة المستقبلية للمشروع.

## Slide 12
الجدول الزمني للخطوات القادمة بالمشروع
المخطط الزمني | الخطوات
تم إرسال إتفاقية مزود معتمد لإدارة العمل عن بعد موقعة لشركة تكامل وبانتظار الإعتماد | اتفاقية تكامل (الحصول على رخصة مزود خدمة العمل عن بعد)
تم توقيع واحدة وجاري العمل على توقيع الإتفاقية الثانية ومخطط تنفيذ إجتماعين شهرياً مع جهات جديدة | توقيع 10 شراكات وكيل توظيف مع جهات متعددة
خلال شهرين | تواصل مع الغرفة التجارية وهيئة الاستثمار لتوقيع اتفاقيات تعاون
خلال ثلاثة أشهر | الحصول على معلومات المعاقين من وزارة الشؤون الإجتماعية لزيادة قاعدة بيانات المشتركين بالبوابة
جاري التجهيز | تنفيذ إتفاقية مع د/ هايدى العسكري (مديرة برنامج توافق)
المخطط الزمني | الخطوات
خلال الشهر الحالي | إرسال إستبيانات إلى مشتركي البوابة من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على احصائيات عن التوظيف.
تم عن طريق البريد / التواصل الميداني خلال الشهر الحالي | التواصل مع الشركات التى أرسلنا لهم بيانات موظفين وتجميع عقود التوظيف التي تمت
جاري اعتماد مقترح الجمعيات وسيتم خلال 4 شهور من الأن | إتفاقية مع جمعيات الصم والبكم لدعم المشروع « توفير مترجمين بالبوابة »

## Slide 13
اعتماد رخصة «مزود خدمة العمل عن بعد» من مؤسسة تكامل التابعة لوزارة العمل السعودية للمشروع وبرنامج إدارة المهام التابع له
إدراج ملفات التوظيف الفترة السابقة ضمن «إتفاقية برنامج طاقات» التي تم توقيعها
من خلال
من خلال
رعاية الجانب التقني بالمشروع
1
دعم الخطوات الفعلية التي تمت بمجال التوظيف بالجمعية
2
من خلال
دعم رواتب العاملين
دعم الخطوات التطويرية بالمشروع
دعم نظم التدريب لراغبي التوظيف
الدعم الإعلامي للمشروع
فتح كاونترات للجمعية بمكاتب العمل بالوزارة.
4
متطلبات مساندة وزارة العمل للمشروع
تقديم الدعم المالي للمشروع للمساندة في تطويره وإستحداث نظم جديدة له
3

## Slide 14
تطوير البوابة
تدريب وتأهيل
تفعيل «خطة تشغيل مكتب التوظيف» مع "هدف / الشركات"
اتفاقيات وشراكات
الشق القانوني
تنفيذ الجانب التقني من المرحلة المستقبلية من اختصاص شركة كيوفيجن Q-vision
تنفيذ الجانب الميداني والتواصل والمتابعة مع الجهات الرسمية من اختصاص جمعية الاعاقة الحركية للكبار «حركية»
النظرة المستقبلية للمشروع

## Slide 15
فريق عمل المشروع | 
المبرمجين ومحللين نظم معلومات | 9
المصممين الجرافيك والملتيميديا | 3
إدارة الحملة التسويقية | 2
إدارة البوابة | 4
اختبار الجودة | 2
منسقي التوظيف والشركات (بجمعية حركية) | 3
الموارد البشرية وفريق العمل

## Slide 16
ولكم خالص الشكر والتقدير